Na osnovu člana 18. Statuta općine Jablanica („Službeni glasnik općine Jablanica“, broj: 2/09 i broj: 8/16), Integralne strategije razvoja Općine Jablanica („Službeni glasnik općine Jablanica“, broj: 8/13), Općinsko vijeće Jablanica na svojoj XXV sjednici održanoj dana 29.01.2019. godine, *d o n i j e l o j e*

Izmjene i dopune Operativnog plana implementacije Integralne strategije razvoja općine Jablanica za 2019. godinu sa programom realizacije kapitalnih investicija

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **Operativni plan za 2019. godinu** | | | | | | | | | | |
| **Projekti / mjere** | | **Veza sa programom\*** | **Veza sa strateškim i sektorskim ciljevima** | **Osnovne informacije za praćenje** | | | **Nosioci implementacije** | **Kapitalni projekti** | **Vrijednost projekta** |
| **Izlazni rezultati** | **Ukupni ishodi** | **Trajanje (od-do)** |
| **Sektor 1: Ekonomski razvoj** | | | | | | | | | |
| 1.1.1.2. Projekat: Jačanje kapaciteta poslovnog inkubatora i klastera kamena (2019-2023) | | Program 1.1.1. | SC1/SEC1.1 | * Adaptirano 270m2 prostora poslovnog inkubatora * Educirano najmanje 80 poduzetnika raznih profila sa područja općine Jablanica, uključujući i poduzetnika iz klastera kamena * Kreirani standardi i procedure u radu Poslovnog inkubatora | Do 2023.g. najmanje 50% educiranih polaznika pokrenulo vlastiti biznis ili su proširili postojeće kapacitete biznisa. | (2019-2023) | Udruženje privrednika Jablanica |  | 12.000 |
| 1.2.1.2. Projekat: Informaciono Tehnoloski centar (2019) | | Program 1.2.1. | SC1/SEC1.2 | * Uređen prostor za potrebe centra veličine 83 m². * Nabavljena i instalirana potrebna tehnička oprema. Izrađen nastavni program. * Razvijen sistem koji će u tehničkom i finansijskom smislu omogućiti kontinuirano provođenje edukativnih aktivnosti | Do 2023. educirano najmanje 120 mladih osoba u oblasti IT tehnologija. | (2019) | OKC „UrbanArt“ Jablanica |  | 6.000 |
| 1.2.2.1. Projekat: Izrada i donošenje regulacionih planova poslovnih zona (2019-2021) | | Program 1.2.2. | SC1/SEC1.2 | * Izrađeni regulacioni planovi poslovnih zona Donja Jablanica II i Jarište | Do 2021. godine regulacioni planovi zona Donja Jablanica II i Jarište usvojeni od strane općinskog vijeća. | (2019-2021) | Služba za prostorno uređenje | Da | 15.000 |
| 1.2.2.2. Projekat: Izgradnja i opremanje poslovnih zona (2019) | | Program 1.2.2. | SC1/SEC1.2 | * Izgrađene i opremljene poslovne zone Bijeli potok i lokalitet UNIS-a | Do 2023.g. popunjeno najmanje 90% kapaciteta poslovne zona na lokalitetu UNIS-a. | (2019) | Služba za LER i investicije, finansije i trezor | Da | 2.000.000  (eksterna sredstva – kredit) |
| 1.2.2.4. Mjera: Poticaji za MSP-a općine Jablanica (2019-2023) | | Program 1.2.2. | SC1/SEC1.2 | * Donesena odluka Općinskog vijeća o uspostavi programa * Najmanje 170 korisnika koristi sredstva za poticanje MSP sektora u periodu 2019-2023 | Do 2023.g. broj MSP i obrta povećan za 10% u odnosu na 2017. g | (2019-2023) | Služba za LER i investicije, finansije i trezor | Da | 160.000 |
| 1.3.1.1. Projekat: Ulaganje u turističke kapacitete koji se nalaze na Bijeloj stazi VIA DINARICA (2019-2023) | | Program 1.3.1. | SC1/SEC1.3 | * Rekonstrukcija objekta stare škole na Risovcu * Zaštita lokaliteta Dugo polje - stećci (promocija i valorizacija prirodne i kulturne baštine * Markiranje i signalizacija staza | Do 2023. godine najmanje 10.000 turista godišnje posjeti bijele i zelene staze Via Dinarice. | (2019-2023) | Služba za LER i investicije, finansije i trezor | Da | Eksterna sredstva |
| 1.3.1.2. Projekat: Obnova porušenog istorijskog mosta preko rijeke Neretve (2019-2023) | | Program 1.3.1. | SC1/SEC1.3 | * Obnovljen prelaz preko rijeke Neretve sa svim prilaznim stazama. | Do 2023.g. broj posjetilaca kompleksu bitka na Neretvi iznosi najmanje 60.000 na godišnjem nivou. | (2019-2023) | JP Elektroprivreda BiH | Da | Eksterna sredstva |
| 1.3.1.3. Projekat: Revitalizacija zgrade i platoa Muzeja “Bitka za ranjenike na Neretvi” (2019-2023) | | Program 1.3.1. | SC1/SEC1.3 | * Revitalizirana zgrada i plato Muzeja, uvedeno centralno grijanje u veliku dvoranu Muzeja * Sanirana velika dvorana i svlačionica Muzeja * Svi vanjski eksponati ponovno vraćeni na svoje mjesto * Organizirana nova stalna postavka | Do 2023.g. broj posjetilaca kompleksu bitka na Neretvi iznosi najmanje 60.000 na godišnjem nivou. | (2019-2023) | JU Muzej Bitka za ranjenike na Neretvi | Da | 20.000 |
| 1.3.1.4. Projekat: Rekonstrukcija putevima bosanskih bogumila (2019-2023) | | Program 1.3.1. | SC1/SEC1.3 | * Očišćeno i markirano 5 nekropola stećaka, * Postavljane info table sa GPS koordinatama biciklističke staze, * Postavljano najmanje 5 klupa na vidikovcima duž staze, | Do 2023.g. biciklističku stazu posjeti najmanje 1.000 korisnika na godišnjem nivou | (2019-2023) | Turistička agencija Vizit Jablanica |  | 3.000 |
| 1.3.1.5. Projekat: Jačanje kapaciteta turističke zajednice i turističkih agencija (2019-2023) | | Program 1.3.1. | SC1/SEC1.3 | * Educirano najmanje 20 mladih osoba sa područja općina Jablanica osoba | Do 2023.g. certificirano najmanje 10 turističkih vodiča sa područja općine. | (2019-2023) | Služba za opću upravu |  | 5.000 |
| 1.3.1.6. Projekat: Uređenje kulturno-historijskog lokaliteta Lokve (2019-2023) | | Program 1.3.1. | SC1/SEC1.3 | * Izgrađeno 450 m saobraćajnice do turističke destinacije Lokve   Izrađeno novo spomen obilježjeučesnicima ratnih dešavanja 1992-1995 | Do 2023.g. turističku destinaciju Lokve posjeti najmanje 1500 turista na godišnjem nivou. | (2019-2023) | Služba za LER i investicije, finansije i trezor | Da | 60.000 |
| 1.3.2.1. Mjera: Program razvoja agroturizma (2019-2023) | | Program 1.2.1. | SC1/SEC1.3 | * Donošenje odluke sa kriterijima o načinu provođenju mjere * Najmanje 5 korisnika mjere na godišnjem nivou | Do 2023.g. količina povrća uzgojenog u zaštićenom prostoru je za najmanje 30% veći u odnosu na 2016. | (2019-2023) | Služba za opću upravu |  | 20.000 |
| 1.3.2.4. Mjera: Manifestacija „Okusi Jablanice„ (2019-2023) | | Program 1.2.1. | SC1/SEC1.3 | * Obučeno najmanje 20 žena iz oblasti cateringa i iskorištavanja vlastitog gazdinstva u svhu pružanja turističkih usluga i gastro ponude na selu * Organizovano takmičenje showcooking jednom godišnje * Organizovana manifestacija „ Okusi Jablanice“ jednom godišnje | U 2023. manifestacija Okusi Jablanice finansira se sa najmanje 50% iz vlastitih sredstava ostvarenih tokom trajanja manifestacije. | (2019-2023) | Udruženje žena Most |  | 5.000 |
| **Sektor 2: Društveni razvoj** | | | | | | | | | |
| 2.1.1.2 Rekonstrukcija kino dvorane u Jablanici - I faza sufin. (2019-2023) | | Program 2.1.1. | SC2/SEC2.1 | * Rekonstruisana kino dvorana u multifunkcijsku salu. * Rekonstruisan krov * Nabavljena oprema za profesionalnu komunikaciju | Do 2023. godine na godišnjem nivou se organizira najmanje 50 različitih događaja u kino sali i kongresnm centru. | (2019-2023) | Služba za opću upravu |  | 30.000 |
| 2.1.1.3. Projekat: Promocija aktivnosti jablaničkog ljeta (2019-2023) | | Program 2.1.1. | SC2/SEC2.1 | * Izrađen brend kroz logo, tv spot, slogan jablaničkog ljeta | Do 2023.g manifestacija Jablaničko ljeto postala dio zvanične turističke ponude HNK. | (2019-2023) | OKPIS |  | 4.000 |
| 2.1.1.5 Mjera: RockMaraton DemoFest (2019-2023) | | Program 2.1.1. | SC2/SEC2.1 | * Uspostavljen RockMaraton DemoFest koji se održava jednom godišnje | Do 2023.g u kalendar kulturnih dešavanja općine uvršten RockMaraton DemoFest | (2019-2023) | OKC „UrbanArt“ Jablanica |  | 7.000 |
| 2.1.1.6. Mjera: Izrada i provedba Godišnjeg kalendara pozorišnih predstava (2019-2023) | | Program 2.1.1. | SC2/SEC2.1 | * Izrađen godišnji kalendar pozorišnih poredstava * Odigrane najmanje 4 pozorišne predstave u toku jedne godine. | Do 2023.g pozorišni dani uvršteni u zvanični kalendar kulturnih događanja u HNK. | (2019-2023) | OKPIS |  | 7.000 |
| 2.1.1.7. Mjera: Obilježavanje historijskih datuma (2019-2023) | | Program 2.1.1. | SC2/SEC2.1 | * Uspostavljeno obilježavanje bitke za ranjenike na Neretvi iz perioda 1941-1945 * Obilježavanje značajnih datuma iz perioda 1992-1995 | Do 2023.g izrađen kalendar obilježavanja značajnih historijskih datuma | (2019-2023) | SABNOR i JOB |  | 7.000 |
| 2.1.2.1. Projekat: Rekonstrukcija stadiona Zlatan Alikadić Tazlo (2019-2023) | | Program 2.1.2. | SC2/SEC2.1 | * Rekonstruisana podloga stadiona malih sportova na otvorenom veličine 42x22 m * Postavljene 2000 stolice * Rekonstruisana svlačionica sa pratećim sadržajima-toaletima | Do 2023.g. na stadionu malih sportova se organizuje najmanje 50 različitih sportskih događaja na godišnjem nivou | (2019-2023) | Služba za opću upravu | Da | 100.000 |
| 2.1.2.2. Projekat: Izgradnja pomoćnog stadiona za fudbal (2019-2023) | | Program 2.1.2. | SC2/SEC2.1 | * - Izgrađen pomoćni stadion za fudbal | Do 2023.g. na pomoćnom stadionu za veliki fudbal se organizuje najmanje 20 različitih sportskih događaja | (2019-2023) | Služba za opću upravu | Da | 300.000 |
| 2.2.1.1. Izgradnja vatrogasnog doma - I faza izgradnje (2019-2021) | | Program 2.2.1. | SC2/SEC2.2 | * I FAZA izgradnje: Izgrađen prostor za smještaj vatrogasnih vozila, vatrogasaca i vatrogasne opreme | Do 2023.g. prosječno vrijeme dolaska vatrogasne jedinice na mjesto događaja smanjeno za najmanje 30%.. | (2019-2021) | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu | Da | 15.000 |
| 2.2.1.3. Projekat: Obuka uposlenika javnih ustanova na temu protivpožarne zaštite (2019-2020) | | Program 2.1.2. | SC2/SEC2.2 | * Obučeni svi uposlenici Javnih ustanova na temu kako koristiti PP aparate | Do 2020.g. nije zabilježen niti jedan požarni incident u objektima javnih ustanova sa posljedicama povređivanja | (2019-2020) | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu |  | 2.500 |
| 2.2.2.1. Projekat: Edukacija srednjoškolaca o osnovnim mjerama zaštite ljudskih i materijalnih resursa (2019-2023) | | Program 2.2.2. | SC2/SEC2.2 | * Izrada Priručnika za učenike osnovne i srednje škole * Izrada Plana i Programa za edukaciju učenika * Nabavka opreme, učila i pomagala za poduzimanje Mjera zaštite | Do 2023. godine svi učenici osnovnih i srednjih škola završili edukaciju na temu smanjenja rizika od katastrofa | (2019-2023) | JU Srednja škola Jablanica |  | 1.000 |
| 2.2.2.3. Projekat: Opremanje obrazovnih ustanova protivpožarnom opremom (2019-2023.) | | Program 2.2.2. | SC2/SEC2.2 | * Nabavka 52 vatrogasna aparata * Popravljeno 6 zidnih hidranata * Instalirana 3 vatrodojavna sistema * Rekonstrukcija 3 vanjske hidrantske mreže | Do 2023.g. Nije zabilježena povreda niti smrtni ishod usljed požara u školskim i predškolskim objektima ma. | (2019-2023) | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu |  | 2.000 |
| 2.2.3.1. Projekat: Zaštita škarpe lokalne saobraćajnice u naselju Lug (2019-2023) | | Program 2.2.3. | SC2/SEC2.2 | * Urađena zaštita škarpe lokalne saobraćajnice u naselju Lug-općina Jablanica | Do 2023.g. nisu zabilježene obustave saobraćaja na lokalitetu naselja Lug. | (2019-2023) | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu |  | 38.000 |
| 2.2.3.2. Projekat: Zaštita od uticaja klizišta lokalnog puta Orlovac Milaševac u MZ Doljani (2019-2023) | | Program 2.2.3. | SC2/SEC2.2 | * Urađeno projektno rješenje i izvedeni odgovarajući radovi na zaštiti lokalnog puta. * Lokalni put Orlovac-Milaševac je stalno prohodan | Do 2023.g. nisu zabilježene obustave saobraćaja na lokalitetu MZ Doljani | (2019-2023) | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu |  | 4.000 |
| 2.2.3.3. Projekat: Zaštita stambenih objekata od kamenih gromada u naselju Zlate (2019-2023) | | Program 2.2.3. | SC2/SEC2.2 | * Izvedeni radovi u skladu sa elaboratom zaštite Obezbjeđena sigurnost korištenja stambenih objekata na pomenutom lokalitetu | Do 2023.g. nisu zabilježene štete na stambenim objektima u naselju Zlate | (2019-2023) | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu |  | 10.000 |
| 2.2.3.4. Projekat: Sanacija klizišta u naselju Donje Paprasko (2019-2023) | | Program 2.2.3. | SC2/SEC2.2 | * Izvedeni radovi u skladu sa projektnom dokumentacijom Obezbjeđena sigurnost korištenja stambenih objekata na pomenutom lokalitetu | Do 2023.g. nisu zabilježene štete na stambenim objektima u naselju Donje Paprasko. | (2019-2023) | Služba za civilnu i protivpožarnu zaštitu |  | 3.000 |
| 2.2.3.5. Projekat: Zaštita škarpe lokalne saobraćajnice u naselju Baćina (Neviđeno) (2019-2023) | | Program 2.2.3. | SC2/SEC2.2 | * Urađena zaštita škarpe lokalne saobraćajnice u naselju Baćina. | Do 2023.g. nisu zabilježene obustave saobraćaja na lokalitetu Baćina | (2019-2023) | Služba za prostorno uređenje |  | 3.000 |
| 2.2.3.7. Projekat: Poboljšanje sigurnosnih uslova na lokalnom putu Žarnik - Dragan Selo u MZ Glogošnica (2019-2023) | | Program 2.2.3. | SC2/SEC2.2 | * Izgrađena zaštitna ograda duž cijelog kamenog mosta. | Do 2023.g. nije zabilježena niti jedna saobraćajna nesreća sa smrtnim ishodom. | (2019-2023) | Služba za prostorno uređenje |  | 6.000 |
| 2.3.1.1. Projekat: Savjetovalište i pomoć za djecu sa poteškoćama u razvoju, mlade i odrasle osobe izložene problemima nasilja, toksikomanije i delikvencije (2019-2020) | | Program 2.3.1. | SC2/SEC2.3 | * Uspostavljeno psihološko savjetovalište pri Centru za socijalni rad  Osnovan centar za inkluzivnu praksu pri Centru za socijalni rad | Do 2020.g. Centar za inkluzivnu praksu pruža servis za najmanje 20 djece na sedmičnom osnovu. | (2019-2020) | JU Centar za socijalni rad |  | 5.000 |
| 2.3.1.2. Projekat: Uspostava dnevnog centra za djecu (2019-2023) | | Program 2.3.1. | SC2/SEC2.3 | * Uspostavljen dnevni centar za djecu Izrađen program rada centra | Do 2023.g. Dnevni centar za djecu pruža servis za najmanje 30 djece na dnevnoj osnovi | (2019-2023) | OKPIS |  | 10.000 |
| 2.3.1.3. Projekat: Povećanje smještajnih kapaciteta u JU Dom za stara i iznemogla lica (2019-2023) | | Program 2.3.1. | SC2/SEC2.3 | * - Izgrađen prizemni objekat po savremenim standardima, sa smještajnim kapacitetom za 20 osoba | Do 2023. godine broj ukupno zbrinutih starih osoba u Domu iznosi najmanje 50 godišnje. | (2019-2023) | JU Dom za stara i iznemogla lica | Da | 50.000 |
| 2.3.1.4. Projekat: Izgradnja asfaltnog pristupa zgradi socijalnog stanovanja - put do harema Jasen (2019-2020) | | Program 2.3.1. | SC2/SEC2.3 | * Izgrađen asfaltni pristup zgradi socijalnog stanovanja u dužini 440m | Do 2023.g. kapaciteti zgrade socijalnog stanovanja su u potpunosti popunjeni. | (2019-2020) | Služba za prostorno uređenje | Da | Ugovoreno |
| 2.3.1.5. Izgradnja zgrade socijalnog stanovanja (2019) | | Program 2.3.1. | SC2/SEC2.3 | * Izgrađena zgrada sa osam stambenih jedinica | Do kraja 2019.g. najmanje osam porodica smješteno u stambenu jedinicu po principu socijalnog stanovanja. | (2019) | Služba za prostorno uređenje | Da | 55.000 |
| 2.3.2.2. Projekat: Nabavka nastavnih učila i opremanje učionica u skladu sa Standardima. (2019-2023) | | Program 2.3.1. | SC2/SEC2.3 | * Opremljeno 10 učionica i obnovljen knjižni fond | Do 2023.g. eko učionicu posjeti najmanje 50 učenika na dnevnoj osnovi. | (2019-2023) | JU OŠ Suljo Čilić Jablanica | Da | 2.000 |
| 2.3.2.3. Projekat: Obezbjediti tehničke uslove za pristup djece sa invaliditetom Ustanovi obrazovanja (2019-2023) | | Program 2.3.1. | SC2/SEC2.3 | * Ugrađen lifta za djecu sa invaliditetom u holu Osnovne škole Izgrađena pristupna rampa za djecu sa invaliditetom u područnim školama Slatina i Glogošnica. | Do 2023.g. djeca sa teškoćama u razvoju imaju pristup svim školskim sadržajima u OŠ Suljo Čilić Jablanica i područnim školama Slatina i Glogošni | (2019-2023) | JU OŠ Suljo Čilić Jablanica | Da | 2.000 |
| 2.3.2.4. Projekat: Izgradnja vanjskog sportskog terena (2019-2023) | | Program 2.3.1. | SC2/SEC2.3 | * Izgrađen sportski teren ispred OŠ Suljo Čilić Jablanica | Do 2023.g. sva skolska djeca koriste vanjski sportski teren tokom školskih i van nastavnih aktivnosti. | (2019-2023) | JU OŠ Suljo Čilić Jablanica | Da | 5.000 |
| 2.3.3.1. Mjera: Podrška porodicama za novorođenčad (2019-2023) | | Program 2.3.2. | SC2/SEC2.3 | * Isplaćene jednokratne subvencije za prvo i drugo novorođeno dijete u iznosu 250,00 KM, za treće 1.000,00 K, četvrto 1.250,00 i peto i svako naredno 1.500,00 KM. | U periodu 2019-2023 godina najmanje 100 porodica je imalo koristi od podrške novorođenčadima. | (2019-2023) | Služba za opću upravu |  | 30.000 |
| 2.4.1.1. Projekat: Razvijene MZ (2019-2023) | | Program 2.4.1. | SC2/SEC2.4 | * Rekonstruisani prostor u MZ Mirke i MZ Jablanica I  Nabavljena oprema u MZ Mirke, MZ Jablanica I i MZ Lug.   Obezbjeđena stalna internet konekcija u svim MZ-a. | Do 2023.g. svi predstavnici MZ koriste Internet za izvještavanje o aktivnostima sa terena. | (2019-2023) | Služba za opću upravu | Da | 5.000 |
| 2.4.1.4. Projekat: Regulacioni plan Gornja Kolonija (2019-2020) | | Program 2.4.1. | SC2/SEC2.4 | * Izrađen regulacioni plan Gornja Kolonija | Do 2020 godine regulacioni plan kolonija usvojen od strane općinskog vijeća | (2019-2020) | Služba za prostorno uređenje | Da | 20.000 |
| 2.4.1.6. Projekat: Urbanistički plan Ostrožac (2019 | | Program 2.4.1. | SC2/SEC2.4 | * Izrađen urbanistički plan Ostrožac | Do 2020 godine urbanistički plan Ostrožac usvojen od strane općinskog vijeća | (2019) | Služba za prostorno uređenje | Da | 20.000 |
| 2.4.2.1. Projekat: Edukacija mladih i organizacija OCD-a za pisanje prijedloga projekta (2019-2023) | Program 2.4.2. | SC2/SEC2.4 | * Obučeno 20 mladih osoba za pisanje   projekata prema EU fondovima | U periodu 2019-2023.g. Najmanje 20 prijedloga projekata OCD-a upućeno donatorima na odobrenje. | (2019-2023) | OKPIS |  | 3.000 |
| 2.4.2.2. Projekat: Jačanje kapaciteta žena u liderstvu (2019-2023) | Program 2.4.2. | SC2/SEC2.4 | * Educirano najmanje 50 žena iz devet mjesnih zajednica | Do 2023.g. organizirano najmane 10 informativnih sesija u različitim MZ o ulozi žene u procesu odlučivanja | (2019-2023) | Udruženje žena Most |  | 2.000 |
| **Sektor 3: Okoliš** | | | | | | | | |
| 3.1.1.5. Projekat: Završetak i puštanje u pogon uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u prigradskim naseljima (Donje Paprasko i Ostrožac) (2020-2023) – održavanje uređaja – suf. JKP | Program 3.1.1. | SC3/SEC3.1 | * Izgrađena dva prečistača u naseljima Donje Paprasko i Ostrožac | Do 2023.g. najmanje 350 korisnika priključeno na kanalizacionu mrežu | (2019-2023) | Služba za prostorno uređenje | Da | 7.000 |
| 3.1.1.6. Projekat: Izgradnja kanalizacionog sistema na Zlatama (2019-2023)  (uređenje puta, vodo. i kan. mreže) | Program 3.1.1. | SC3/SEC3.1 | * Izgrađena kanalizaciona mreža u dužini od 2,6 km | Do 2023.g. najmanje 250 korisnika priključeno na kanalizacionu mrežu | (2019-2023) | Služba za prostorno uređenje | Da | 15.000 |
| 3.2.1.2. Projekat: Nastavak zamjene rasvjetnih tijela u MZ Jablanica I (2019-2023) | Program 3.2.1. | SC3/SEC3.2 | * Zamijenjeno 148 svjetiljki | Do 2023.g. smanjena potrošnja energije za najmanje 20% po jednom rasvjetnom tijelu u odnosu na 2017.g. | (2019-2023) | Služba za prostorno uređenje | Da | 7.000 |
| 3.2.1.3. Projekat: Zamjena rasvjetnih tijela u MZ Jablanica II (2019-2023) | Program 3.2.1. | SC3/SEC3.2 | * Zamijenjeno 188 svjetiljki | Do 2023.g. smanjena potrošnja energije za najmanje 10% po jednom rasvjetnom tijelu u odnosu na 2017.g. | (2019-2023) | Služba za prostorno uređenje | Da | 7.000 |
| 3.3.1.1. Projekat: Izrada projekata i studije opravdanosti izgradnje podzemne garaže Rasadnik (2019) | Program 3.3.1. | SC3/SEC3.3 | * Izrađen projekat i studija opravdanosti izgradnje podzemne garaže Rasadnik | Do 2020.g. projekat i studija opravdanosti izgradnje podzemne garaže Rasadnik odobren od strane Općinskog vijeća | (2019) | Služba za prostorno uređenje | Da | 20.000 |
| 3.3.1.2. Uređenje Trga oslobođenja (2019-2023) | Program 3.3.1. | SC3/SEC3.3 | * Uređeno 5.000,0 m2 prostora * Izgrađeno 50 novih parking mjesta. | Do 2023.g. na praking prostoru na lokaciji Trga uspostavljen sistem naplate parkarianja . | (2019-2023) | Služba za prostorno uređenje | Da | 90.000 |
| 3.3.1.3. Projekat: Uređenje trotoara, parking prostora i dvorišta (2019-2023) | Program 3.3.1. | SC3/SEC3.3 | * Uređeno najmanje 3000 m2 prostora * Izgrađeno trotoara u dužini od 300 m * Izgrađeno najmanje 100 parking mjesta | Do 2023.g. na praking prostoru na užoj gradskoj lokaciji uspostavljen sistem naplate parkarianja. | (2019-2023) | Služba za prostorno uređenje | Da | 140.000 |
| 3.3.1.4. Proejakt: Uređenje Trga Alije Izetbegovića (2019-2023) | Program 3.3.1. | SC3/SEC3.3 | * Uređen trg površine 8000 m2 Instalirano najmanje 10 klupa za sjedenje Izgrađena pješačka zona dužine najmanje 200 m | Do 2023.g. uspostavljen sistem naplate podzemnih parking prostora | (2019-2023) | Služba za prostorno uređenje | Da | 40.000 |
| 3.3.1.5. Projekat: Uređenje gradskog parka (2019-2021) | Program 3.3.1. | SC3/SEC3.3 | * - Uređeno 13.000,0m2 prostora * - Postavljena antitraumatska podloga na dječijem igralištu | Do 2023.g. park posjeti najmanje 30000 posjetilaca na godišnjem nivou. | (2019-2021) | Služba za prostorno uređenje | Da | 35.000 |
| 3.3.1.6. Projekat: „Rekonstrukcija“ postojećih i uspostava novih drvoreda (2019-2023) | Program 3.3.1. | SC3/SEC3.3 | * Zasađeno najmanje 1500 dodatnih stabala | Do 2023.g. sve zelene površine predviđene regulacionim planovima gradskog područja su stavljene u funkciju | (2019-2023) | Služba za prostorno uređenje | Da | 10.000 |
| 3.3.1.7. Projekat: Izgradnja mrtvačnice (2019-2021) | Program 3.3.1. | SC3/SEC3.3 | * Izgrađena mrtvačnica | Do 2023.g. najmanje 50% svih ukopa na području općine Jablanica vrši se putem pogrebnog preduzeća koje upravlja mrtvačnicom. | (2019-2021) | Služba za prostorno uređenje | Da | 20.000 |

Projekti koji se ne nalaze u Integralnoj strategiji razvoja općine Jablanica za koje su predložena sredstva u budžetu 2019. godine čine sastavni dio Akcionog plana, i to su slijedeći projekti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Konto** | **Projekat** | **Vrijednost projekta** | **Kapitalni** |
| 614000 | Podrška tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji i podrška projektu HELP | 70.000,00 |  |
| 614000 | Osnaživanje položaj žena kroz podršku ženskom poduzetništvu | 10.000,00 |  |
| 614000 | Podrška razvoju turizma – promocija , sajmovi i saradnja sa partnerima u projektu | 10.000,00 |  |
| 614000 | Školarine i stipendije đacima i studentima | 290.000,00 |  |
| 614000 | Podrška pružanju specijalističkih usluga u DZ Jablanica | 65.000,00 |  |
| 614000 | Podrška sugrađanima (hemodijaliza) za obezbjeđenje medikamenata | 13.000,00 |  |
| 614000 | Podrška novčana sugrađanima za prevoz djece sa autizmom | 12.000,00 |  |
| 614000 | Subvencije za zapošljavanje invalidnih osoba | 10.000,00 |  |
| 614000 | Podrška paraplegičarima | 5.400,00 |  |
| 614000 | Veslački maraton i prateće manifestacije | 7.000,00 |  |
| 614000 | Nabavka udžbenika i školskog pribora za prvačiće | 3.000,00 |  |
| 614000 | Subvencije za uplatu markica ZZO za socijalno ugrožene | 2.500,00 |  |
| 614000 | Subvencija za uplatu doprinosa PIO-a radnika Amine radi odlaska u penziju | 50.000,00 |  |
| 614000 | Subvencije za prekvalifikaciju mladih za obuku u IT sektoru | 5.000,00 |  |
| 615000 | Planiranje, izgradnja i rekonst. društ. prostorija, sport. i dj. igrališta | 20.000,00 |  |
| 820000 | Završni radovi na sportskoj dvorani | eksterna | Da |
| 615000 | Uređenje puteva i rasvjete u MZ Doljani - sufinansiranje | 20.000,00 | Da |
| 615000 | Uređenje puta i rasvjete u podružnici Risovac | 20.000,00 | Da |
| 615000 | Uređenje puteva u MZ (građevinski materijal) | 50.000,00 | Da |
| 615000 | Uređenje puteva u MZ Mirke | 20.000,00 | Da |
| 615000 | Uređenje puta u MZ Donja Jablanica | 30.000,00 | Da |
| 615000 | Uređenje puta u Podružnici Krstac | 50.000,00 | Da |
| 615000 | Uređenje puta u MZ Glogošnica | 15.000,00 | Da |
| 615000 | Rekonstrukcija puta Ravna-Bijela-Tretište | eksterna | Da |
| 615000 | Zaštita izvorišta Šanica - sufinansiranje | 7.000,00 | Da |
| 615000 | Sanacija vodovodne mreže u MZ Slatina - sufinansiranje | 10.000,00 | Da |
| 615000 | Rekonstrukcija lokalnih vodovoda (G. Paprasko I i II, D. Paprasko, Doljani i Zlate) – suf. | 10.000,00 | Da |
| 615000 | Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže gradski vodovod i šire – projekat sufinansiranja i dr. | 30.000,00 | Da |
| 615000 | Proširenje javne rasvjete na hidroakumulaciona područjima | 30.000,00 | Da |
| 615000 | Projekat za MZ Ostrožac – igralište Deponija | 7.000,00 | Da |
| 615000 | Uređenje igrališta u MZ Slatina | 20.000,00 | Da |
| 615000 | Rekonstrukcija autobuskih stajališta u MZ | 5.000,00 | Da |
| 615000 | Proširenje video nadzora u gradskom području | 7.000,00 | Da |
| 615000 | Sanacija divljih deponija na području općine Jablanica | 7.000,00 | Da |
| 615000 | Uređenje plaža na području Jablaničkog jezera, korito rijeke Neretve, Šanica i druge plaže | 7.000,00 | Da |
| 615000 | Tekući transferi za sufinansiranje EU projekata i projekat viših nivoa vlasti | 70.000,00 | Da |
| 615000 | Izrada i revizija projekata i nadzor | 40.000,00 | Da |
| 820000 | Nabavka zemljišta (redovna, ind. zona, Jasen, Zlate) | 50.000,00 | Da |
| 615000 | Obilježavanje naseljenih mjesta, ulica i dr - sufinansiranje | 10.000,00 | Da |
| 615000 | Ostala uređenja zemljišta | 35.000,00 | Da |
| 821000 | Rekonstrukcija dijela zgrade Općine | 7.000,00 |  |
| 821000 | Ulaganje u opremu općine | 50.000,00 |  |
| 821000 | Nabavka opreme za vatrogasnu jedinicu i Službu CZ | 15.000,00 |  |
| 821000 | Investiciona ulaganja za implementaciju Strategije komunikacije | 7.000,00 |  |

**Napomena:**

2.1.2.1. Projekat: Rekonstrukcija stadiona Zlatan Alikadić Tazlo (2019-2023) u iznosu od 100.000,00 KM i 2.1.2.2. Projekat: Izgradnja pomoćnog stadiona za fudbal (2019-2023) u iznosu od 300.000,00 KM i projekat Završni radovi na sportskoj dvorani u iznosu od 100.000,00 KM sadržani su u budžetskoj stavci Izgradnja pomoćnog fudbalskog igrališta i drugih sportskih sadržaja u iznosu od 500.000,00 KM;

2.3.2.2. Projekat: Nabavka nastavnih učila i opremanje učionica u skladu sa Standardima (2019-2023) u iznosu od 2.000,00 KM, 2.3.2.3. Projekat: Obezbjediti tehničke uslove za pristup djece sa invaliditetom Ustanovi obrazovanja (2019-2023) u iznosu od 2.000,00 KM i 2.3.2.4. Projekat: Izgradnja vanjskog sportskog terena (2019-2023) u iznosu od 5.000,00 KM sadržani su u budžetskoj stavci Rekonstrukcija školskih i dr. objekata-sufinansiranje;

2.2.1.3. Projekat: Obuka uposlenika javnih ustanova na temu protivpožarne zaštite (2019-2020) u iznosu od 2.500,00 KM, .2.2.1. Projekat: Edukacija srednjoškolaca o osnovnim mjerama zaštite ljudskih i materijalnih resursa (2019-2023) u iznosu od 1.000,00 KM, 2.2.2.3. Projekat: Opremanje obrazovnih ustanova protivpožarnom opremom (2019-2023.) u iznosu od 2.000,00 KM sadržani su u budžetskoj stavci Projekti civilne zaštite;

2.2.3.2. Projekat: Zaštita od uticaja klizišta lokalnog puta Orlovac Milaševac u MZ Doljani (2019-2023) u iznosu od 4.000,00 KM, 2.2.3.3. Projekat: Zaštita stambenih objekata od kamenih gromada u naselju Zlate (2019-2023) u iznosu od 10.000,00 KM, 2.2.3.4. Projekat: Sanacija klizišta u naselju Donje Paprasko (2019-2023) u iznosu od 3.000,00 KM, 2.2.3.5. Projekat: Zaštita škarpe lokalne saobraćajnice u naselju Baćina (Neviđeno) (2019-2023) u iznosu od 3.000,00 KM i 2.2.3.7. Projekat: Poboljšanje sigurnosnih uslova na lokalnom putu Žarnik - Dragan Selo u MZ Glogošnica (2019-2023) u iznosu od 6.000,00 KM sadržani su u budžetskoj stavci Sanacija klizišta – sufinansiranje;

3.3.1.3. Projekat: Uređenje trotoara, parking prostora i dvorišta (2019-2023) u iznosu od 140.000,00 KM sadržan je u budžetskim stavkama Uređenej dvorišta u iznosu od 10.000,00 KM, Rekonstrukcija ulice Suljo Čilić - G. Kolonija u iznosu od 30.000,00 KM, Rekonstrukcije ulice Proleterskih brigada i krug Stara kasarna – G. Kolonija u iznosu od 70.000,00 KM i Rekonstrukciji ulice Granitova – suf. u iznosu od 30.000,00 KM.

Ova Izmjena i dopuna Operativnog plana stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku općine Jablanica“,

Bosna i Hercegovina PREDSJEDAVAJUĆI OV-a

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton Mate Mijić, ing. stroj.

OPĆINA JABLANICA

OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 02-02-210-16/19-XXV

Jablanica, 29.01. 2019. godine